	[image: image1.png]



	
	

	Башҡортостан Республикаһы Балтас районы 
муниципаль районының 
Бо46ан ауыл советы 
ауыл хакими2те

	
	Администрация

 сельского поселения 
Богдановский сельсовет
муниципального района
Балтачевский район
Республики Башкортостан



​​​​​​​​​​​​​​​
         ?АРАР                         
                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      01 июль  2015 й.                                  №  18                            01  июля  2015 г.   
Об утверждении  муниципальной Программы

благоустройства населенных пунктов сельского
поселения Богдановский сельсовет муниципального
района Балтачевский район Республики Башкортостан
на 2015-2017 годы  
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую  муниципальную Программу благоустройства территории   сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы.

        2. Признать  утратившим силу постановление главы Администрации сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан  № 27 от 28.10.2013 г. «Комплексная программа благоустройства территории сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»  и № 1 от 30.01.2015 г. «О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексная программа благоустройства территорий сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2014-2016 гг."

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан по адресу: д. Старотимкино, ул. Жукова, 1 и на официальном сайте  сельского поселения Богдановский сельсовет в сети «Интернет» http://bogdan-bal.ucoz.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы сельского поселения                                                               Ф.М. Султанова
УТВЕРЖДЕНО
                                                                                      
     постановлением Администрации

                                                                                       
     сельского поселения Богдановский
                                                                                       
     сельсовет муниципального района 









     Балтачевский район Республики









     Башкортостан от  01 июля 2015 г. №18
Программа                                                                                                         благоустройства территории сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан    на 2015-2017 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование программы
	Программа благоустройства населенных пунктов сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы - (далее – Программа)

	Основание для принятия  решения о разработке Программы
	ФЗ Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав сельского поселения Богдановский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

	Цели и задачи Программы
	 Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения.

Создание благоприятных социальных условий жизни населения, улучшение качества социально-бытовых условий, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения.

Организация освещения улиц

Организация благоустройства и озеленения территории поселения

Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения



	Сроки реализации Программы
	2015-2017 годы

	Перечень основных Программных мероприятий
	 Организация благоустройства и озеленение территории сельского поселения

Организация освещения улиц населенных пунктов сельского поселения

	Исполнители Программы
	Администрация сельского поселения Богдановский сельсовет, а также организации, с которыми на основании проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурсов Администрация сельского поселения Богдановский сельсовет заключит договоры (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной  Программой (согласно приложению). 

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем финансирования Программы составляет 1689,4 тыс. руб., за счет:  средства бюджета

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Обеспечение безопасного проживания граждан, создание гражданам комфортных условий для проживания

	Система контроля за исполнением Программы
	Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Богдановский сельсовет


1. Содержание проблемы  и обоснование необходимости

ее решения программными методами
Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

 
В настоящее время население поселения составляет  922 чел.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

             В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

             Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

             Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.  

            Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления  с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

            Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

          Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

          Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. 

          Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

         Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

        Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

. 2.Основные цели и задачи Программы
Данная Программа направлена на повышение уровня благоустройства сельского поселения Богдановский сельсовет,     обеспечение безопасного проживания граждан, создание гражданам комфортных условий для проживания. 
3. Сроки реализации Программы: 
2015-2017 годы.

4. Перечень основных Программных мероприятий:

1)  Организация благоустройства и озеленение территории сельского поселения;                                             

2) организация освещения улиц населенных пунктов сельского поселения;
5. Ресурсное обеспечение Программы

При наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений представительного органа  о выделении средств местных бюджетов на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов -    за счет средств  бюджета.

  1.     Источниками финансирования Программы  на 2015-2017 годы являются:- средства бюджета.

1. Объем финансирования Программы по годам 

Объем финансирования  Программы по годам

	№

п/п
	Мероприятия
	Распределение финансовых средств по годам

	
	
	2015 г. 
	2016 г.
	2017 г.

	
	
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.

	1.
	Ремонт дорог
	321,4
	150,0
	150,0

	2.
	Содержание дорог в зимнее время
	68,0
	50,0
	50,0

	3.


	Приобретение и установка энергосберегающих ламп, реле времени для уличного освещения,

оплата  за электроэнергию 
	160,0
	174,1
	174,1

	4.


	Сбор и вывоз ТБО
	40,0
	40,0
	40,0

	5.
	Содержание свалок ТБО


	40,0
	40,0
	40,0

	6.
	Обустройство спортивных площадок
	25,0
	10,0
	10,0

	7.
	Валка аварийных деревьев
	3,0
	3,0
	3,0

	8.
	Прочие работы по благоустройству
	32,0
	32,9
	32,9

	
	итого
	689,4
	500,0
	500,0


6. Механизм реализации Программы

Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключает договоры (контракты) со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных данной Программой. 

7. Эффективность и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Выполнение программных мероприятий окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие сельсовета, повысит уровень безопасного проживания граждан.
8. Организация  контроля  за выполнением программных мероприятий

Контроль за исполнением Программы в целом осуществляется Администрацией сельского поселения Богдановский сельсовет .
�








