	Башҡортостан Республикаһы Балтас районы 
муниципаль районының 
Бо46ан ауыл советы 
ауыл хакими2те


	[image: image1.jpg]



	Администрация

 сельского поселения 
Богдановский сельсовет
муниципального района
Балтачевский район
Республики Башкортостан


​​​​​​​​​​​​​​​
         БОЙОРО?
                                                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ
     02 апрель  2019 й.                                № 7                          02  апреля  2019 г.   
О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Богдановский сельсовет в 2019 году


В целях своевременной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений и других сооружений к пропуску паводка 2019 года:

1. Создать противопаводковую комиссию сельского поселения (далее – Комиссия) и утвердить прилагаемый её состав (приложение № 1)

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Богдановский сельсовет в 2019 году (приложение № 2).

3. Комиссии вести мониторинг паводковой обстановки на пруде с. Богданово. 

4. Рекомендовать создать аварийно-спасательную бригаду ООО «Россия» (Гарипов Ф.А.), назначить ответственных лиц, выделить технику и составить график дежурства аварийно-спасательных бригад в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод.

5. Провести предпаводковое обследование состояния гидротехнических сооружений, прудов в составе противопаводковой комиссии Администрации муниципального района.

6. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой
Врио главы сельского поселения

Богдановский сельсовет     

                                                   Л.Т. Рамазанова

                                                                          Приложение №1

                                                                                                        к распоряжению администрации сельского поселения
 Богдановский сельсовет 
муниципального района 
Балтачевский  район 
Республики Башкортостан
 от 02.04.2019 г.  № 7
С П И С О К

 членов противопаводковой комиссии по СП Богдановский сельсовет

по пропуску паводка 2019 года.

1.  Рамазанова Л.Т.


-
председатель комиссии,

врио главы сельского поселения 

Богдановский сельсовет;
2.  Гарипов Ф.А.


-
заместитель председателя комиссии,

директор ООО  «Россия» 

(по согласованию);
3.  Гарипов Р.Ф.


-
член комиссии,

инженер ООО "Россия"

(по  согласованию);
4.  Рамазанова Л.Т. 

-
член комиссии,  

заведующий филиала - МОБУ ООШ с. Богданово 

(по согласованию);
5. Хурматова Э.М.

-
член комиссии,

директор МОБУ СОШ д. Старотимкино 

(по согласованию);
6. Тухбатуллин В.З.

-
член комиссии,

зав. складом № 2, ООО «Россия» 

(по согласованию);
7. Ахметзанова Г.Г.

-
член комиссии, 

зав. складом № 1, ООО «Россия» 

(по согласованию);
8. Хайрисламов Р.З.

-
член комиссии,







слесарь ООО "Газсервис"

                                                            (по согласованию)

Приложение №2

                                                                                                        к распоряжению администрации сельского поселения
 Богдановский сельсовет 
муниципального района 
Балтачевский  район 
Республики Башкортостан
 от 02.04.2019 г.  № 7рр
П  Л  А  Н

мероприятий на период проведения паводка 2019 года

на территории  сельского поселения Богдановский сельсовет
	№ п/п
	наименование мероприятий
	сроки исполнения
	ответственные лица

	1
	Образовать противопаводковую комиссию
	до 02.04.2019
	Рамазанова Л.Т.

	2
	Составить и утвердить план мероприятий 
	05.04.2019
	члены комиссии

	3
	Провести инструктаж всех работников осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и паводковых вод
	
	Рамазанова Л.Т.

	4
	Вывести материальные ценности из мест вероятного затопления   
	апрель
	Гарипов Ф.А.

Гарипов Р.Ф.

	5
	Создать аварийно – восстановительную бригаду
	апрель
	Гарипов Ф.А.

Гарипов Р.Ф.

	6
	Укомплектовать аварийные бригады, определить места стоянок автомобилей, тракторов во время выполнения работ по сохранению целостности мостов, прудов от повреждений ледоходом и паводковыми водами
	
	Рамазанова Л.Т.
Гарипов Ф.А.



	7
	Очистить оголовки водопропускных труб и мостов от снега, мусора и грязи
	с 05 апреля
	Рамазанова Л.Т.

	8
	Определить объекты и границы ожидаемого затопления и провести инструктаж с руководителями хозяйств, учреждений
	апрель
	Рамазанова Л.Т.
Гарипов Ф.А.



	9
	Проверить готовность к работе всех задействованных на паводке машин, тракторов
	апрель
	Аслямов Г.Ф.

	8
	Во время сильного паводка организовать круглосуточное дежурство из числа ответственных лиц
	
	Рамазанова Л.Т.
Гарипов Ф.А.



	9
	Выделить необходимые технические средства и инвентарь
	
	Рамазанова Л.Т.
Гарипов Ф.А.

	10
	Представить обобщенную (ежедневную) информацию в ПК Администрации МР
	ежедневно
	Рамазанова Л.Т.








